

**REPUBLICA DOMINICANA**

**DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS**

**DIRECCION DE PLANES Y DESARROLLO**

**DNCD**

“Año del Desarrollo Agroforestal”

INFORME DE SEGUIMENTO DE LOS PROYECTOS 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | | **NIVEL DE SEGUIMIENTO** |
| 1 | Centro de Documentación y Doctrina | En proceso de planificación. |
| 2 | Centro de Control de Operaciones Conjuntas e Interdicciones, COCI | Ejecutado a un 100% |
| 3 | Adquisición e Instalación de 2 BODYSCANNERS para los Aeropuertos de Santiago y Puerto Plata | Ejecutado a un 100% |
| 4 | Readecuación de la Oficinas Administrativas y de Planificación Estratégica de URTTI | Ejecutado a un 100% |
| 5 | División Especial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DETIC), DNCD | Esta sección fue trasladada temporalmente, ya que su habilitación y construcción está pautada para enero del 2018. |
| 6 | Instalación Unidades Caninas - K9, en Elías Piña y Jimaní | Ejecutado a un 100% |
| 7 | Readecuación de las instalaciones de la Dirección de Inteligencia Operativa | Ejecutado a un 100% |
| 8 | Construcción y traslado de las instalaciones de la Inspectoría General DNCD | Ejecutado a un 100% |
| **PROYECTO/PROGRAMA** | | **NIVEL DE SEGUIMIENTO** |
| 9 | Construcción de las nuevas instalaciones de la Dirección de Investigaciones DNCD | Ejecutado a un 100% |
| 10 | Remodelación de la Recepción Edificio 1 | Ejecutado a un 100% |
| 11 | Construcción de una nueva Cafetería | Ejecutado a un 100% |
| 12 | Construcción de la Inspectoría de Los Alcarrizos y Las Caobas, División Oriental DNCD | Ejecutado a un 100% |
| 13 | Realización de la XXXIV Conferencia Internacional de la IDEC | Ejecutado a un 100% |
| 14 | Reubicación de la Dirección Financiera y sus dependencias | En proceso de planificación. |
| 15 | Ampliación y Readecuación de la Dirección de Recursos Humanos | Ejecutado en un 100% |
| 16 | Readecuación de las ubicaciones de la División Central y Operaciones | En proceso de planificación, pautado para iniciar en el 2018. |
| 17 | Reubicación de las oficinas de la Dirección del CICC | Ejecutado a un 100% |
| 18 | Creación de la División de Inteligencia Estratégica | Ejecutado a un 100% |
| 19 | Creación de la División de Contrainteligencia | Ejecutado en un 100% |